佛山市工业和信息化局2021年度省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）绩效评价报告

- M501培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展

- 资金情况

根据粤工信节能函〔2021〕15号文，培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展共分配财政资金1,530.00 万元，扶持项目共计14个，涉及四个方向，分别是工业固体废物资源化利用项目、清洁化改造项目、绿色设计产品项目、粤港清洁生产伙伴项目，对应分配资金为1,000.00万元、400.00万元、100.00万元、30.00万元。截至2022年3月31日，培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务已完成资金分配1,530.00万元，分配率为100.00%；资金实际拨付到位 1,530.00万元，到位率100.00%。

- 组织实施

2020年5月14日和2020年7月1日，佛山市工信局分别发布《佛山市工业和信息化局转发广东省工业和信息化厅关于2021年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目入库储备工作的通知》和《佛山市工业和信息化局关于2021年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）第二批项目入库储备工作的通知》，开展项目入库摸查和申报工作。截至2020年8月3日，各区共上报项目16个，分别是申报“工业固体废物资源化利用项目”专题3个，申报“清洁化改造项目”专题5个，申报“绿色设计产品项目”专题2个，申报“粤港清洁生产伙伴项目”专题6个。经委托第三方机构在2020年8月11日至8月13日组织专家对项目进行评审，2020年8月14日至 8月20日对评审结果进行公示，以上16个项目全部通过评审，2020年8月20日提请局党组审议，确定项目数14个，分别是“工业固体废物资源化利用项目”专题2个、“清洁化改造项目”专题4个、“绿色设计产品项目”专题2个、“粤港清洁生产伙伴项目”专题6个，资金安排 1,530.00 万元。2021年3月17日印发《佛山市工业和信息化局转发广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划的通知》，下达资金分配计划。2021年12月中下旬，委托第三方机构对扶持的工业固体废物资源化利用项目和清洁化改造项目进行验收，均通过验收。

- 绩效目标及目标完成情况

该政策任务 2021 年绩效目标及完成情况如表所示

- 评价结论与绩效分析

- 评价结论

根据《广东省工业和信息化厅关于印发省级财政专项资金绩效评价指标体系（试行）的通知》（粤工信财审函〔2020〕231 号）的评价要求及标准，“M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展”政策任务绩效评价得分为94.25分，绩效等级为“优”。

- 绩效分析

- 绩效目标（分值15，得分14.5）

本级设置质量指标“对项目申报要求把关”此为政策任务实施过程的规范性指标，不能用于政策任务的个性化产出指标。

2、绩效监控（分值35，得分30.75）

（1）资金管理（分值15，得分12.25）

主要原因：一是企业财政资金记账不规范。二是企业针对项目未设置专账核算。其中佛山市绿富域环保科技有限公司，账务处理为借银行存款，贷营业外收入；佛山市三水区大塘污水处理有限公司账务处理为借银行存款，贷营业外收入；佛山市顺德金纺集团有限公司，账务处理为借银行存款，贷其他收益；广东新润成陶瓷有限公司账务处理为借银行存款，贷营业外收入；佛山市佳利达环保科技股份有限公司，未见财政专项资金的台账及其账务处理凭证；以上企业均未进行专账核算。

- 事项管理（分值20，得分18.5）

主要原因：一是部分企业财政资金账务处理不够规范，佛山市工信局未能有效指导项目单位有效记账。二是对直

接补贴项目的财政资金的管理制度不够明确，佛山市工信局已明确了补助资金可以归垫前期建设投资，但未明确若归垫前期建设投资的账务处理。

3、绩效结果（分值50，得分49）

（1）经济性（分值5，得分5）

政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。

（2）效率性（分值20，得分20）

（3）效果性（分值20，得分20）

（4）公平性（分值5，得分4）

该政策任务公众满意度调查工作由省工信厅组织第三方机构统一进行，满意度分值按80%计算，故该项得分为 5*80%=4.00分。